PUBLICITA

Obec Chvalčov v roce 2023 realizovala projekt s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení Chvalčov“, jehož cílem bylo zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení a dosažení úspory elektrické energie. Celkové náklady na tento projekt byly ve výši 3 582 898,92 Kč (cena vč. DPH). Na financování projektu získala obec Chvalčov dotaci ve výši 2 353 800,- Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy – NPO komponenta 2.2.2., výzva č. NPO 1/2022. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie. Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Chvalčov zajistila firma Peter Havelka, Ořechová 4, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 63437686. V rámci tohoto projektu bylo nainstalováno celkem 215 ks nových osvětlovacích těles a byly instalovány 3 nové sloupy VO. Práce byly dokončeny dne   21.12.2023 a předání dokončeného díla proběhlo stejného dne 21.12.2023.  Cílem bylo snížení spotřeby elektrické energie soustavy veřejného osvětlení o 78,46 MWh.