Rozhledna Kelčský Javorník

Stavba je umístěna při vrcholu Kelčského Javorníka na území obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865 m Bpv. Postavena je s laskavým svolením vlastníka na pozemku Arcibiskupství olomouckého.

Investorem je Podhostýnský mikroregion.

Cena 10.4 milionů Kč

Podpora Regionální operační program Střední Morava -  85 % uznatelných nákladů

Na financování 15 % uznatelných nákladů na stavbu rozhledny byly použity nejen vlastní finanční prostředky Podhostýnského mikroregionu, ale především také finanční prostředky věnované členskými obcemi Podhostýnského mikroregionu, obcemi z přilehlých regionů a Sdružením přátel Kelčského Javorníku. Obec Chvalčov přispěla na stavbu rozhledny finanční částkou ve výši 300 000,- Kč.

Autor architektonického návrhu Ing. Arch. Marta Balážiková, Brno

Projektant Ing. Ondrej Balážik, Brno

Zhotovitel COMMODUM, spol s r.o., Valašská Bystřice

Technický dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Vítězslav Študent, Holešov

Příprava od záměru po realizaci trvala téměř 10 let

Realizace III./2015 – VIII./2015

Konstrukce kombinace modřínových lepených profilů a žárově zinkované oceli

Výška stavby 35 m

Výška horní vyhlídkové plošiny30 m

Počet schodů 156

Zastavení s vyhlídkou 12

Osvětlení napájené fotovoltaickými články

Kolaudace 27.srpen 2015

Slavnostní otevření 15.září 2015

Užívání bezúplatné v souladu s Provozním řádem